# MATRIZ DE STAKEHOLDERS Y PLAN DE ACCIÓN

Proyecto: [Nombre del Proyecto]

Responsable: [Tu Nombre/PM]

Fecha: dd/mm/aaaa

## 1. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE STAKEHOLDERS

Instrucciones: Lista a todas las personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o verse afectados por el proyecto. No omitas a nadie en esta fase inicial.

| ID | Nombre / Rol | Organización | Interés Principal en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ejemplo: Director Financiero (CFO) | Interna | Control presupuestario y ROI del sistema. |
| 02 | Ejemplo: Equipo de Desarrollo | IT / Software | Factibilidad técnica y plazos de entrega. |
| 03 |  |  |  |

## 2. MATRIZ DE EVALUACIÓN (PODER E INTERÉS)

Instrucciones: Evalúa del 1 al 5 el nivel de Poder (capacidad de detener o impulsar el proyecto) e Interés (cuánto le importa el resultado). Esto definirá la estrategia según el modelo de Mendelow.

| Stakeholder | Poder (1-5) | Interés (1-5) | Cuadrante (Estrategia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo: Director Financiero | 5 | 3 | Mantener satisfecho (Poder Alto / Interés Medio) |
| Ejemplo: Usuario Final | 2 | 5 | Mantener informado (Poder Bajo / Interés Alto) |

Recordatorio de Cuadrantes:

- Gestionar Atentamente: Poder Alto / Interés Alto.

- Mantener Satisfechos: Poder Alto / Interés Bajo.

- Mantener Informados: Poder Bajo / Interés Alto.

- Monitorear (Mínimo esfuerzo): Poder Bajo / Interés Bajo.

## 3. PLAN DE ACCIÓN Y COMUNICACIÓN

Instrucciones: Define acciones concretas para cada stakeholder crítico. Sé específico en el "Cómo" y el "Cuándo".

| Stakeholder | Frecuencia | Canal / Herramienta | Acción Clave / Mensaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo: Sponsor del Proyecto | Semanal | Reunión Presencial / Dashboard | Revisión de hitos críticos y aprobación de cambios. |
| Ejemplo: Sistemas / IT | Quincenal | Correo Técnico / Jira | Validar requerimientos de infraestructura y seguridad. |
| Ejemplo: Cliente Externo | Mensual | Newsletter / Presentación | Demostración de avances y gestión de expectativas. |

## 4. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS "DIFÍCILES" (HOJA DE RIESGOS)

Instrucciones: Identifica a aquellos que muestran resistencia y define una táctica de mitigación.

- Stakeholder: [Nombre]

- Motivo de Resistencia: (Ejemplo: "Miedo a que el nuevo software reemplace su puesto de trabajo").

- Táctica de Mitigación: (Ejemplo: "Involucrarlo en la fase de pruebas para que vea la herramienta como un apoyo y no un reemplazo. Asignarle el rol de 'Key User'").

## 5. NOTAS Y SEGUIMIENTO

Utiliza este espacio para anotar cambios en la actitud de los stakeholders a lo largo del ciclo de vida del proyecto.